Agentic AI

教室智慧排程系統

Vibe Coding 任務説明書 (Task Specification)

| 文件編號 | TASK-TIS-AGENT-2026-001 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 日期 | 2026 年 4 月 1 日 |
| 對應 PRD | PRD-TIS-AGENT-2026-001 |
| 對應技術規格 | TECH-TIS-AGENT-2026-001 |
| 適用對象 | Vibe Coding 執行者（AI 輔助開發） |

# 目錄

# 1. 本文件用途

本文件是專為 Vibe Coding 流程設計的任務指南。在 Vibe Coding 中，開發者透過自然語言與 AI 協作編程，本文件將整個專案拆解為一系列明確的任務，每個任務都可以直接作為給 AI 的 Prompt 使用。

建議執行方式：依照任務編號順序，將每個任務的「給 AI 的 Prompt」段貼入 AI 編輯器（如 Cursor、Claude Code、GitHub Copilot），讓 AI 產生程式碼後驗證通過再進入下一個任務。

# 2. 任務總覽

| 編號 | 任務名稱 | 對應模組 | 估計時間 | 前置任務 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 專案初始化與資料模型 | models/ | 30 分鐘 | 無 |
| T2 | TIS 登入模組 | scraper/auth | 45 分鐘 | T1 |
| T3 | 教室資訊爬取與快取 | scraper/classroom | 60 分鐘 | T2 |
| T4 | 借用情況爬取 | scraper/booking | 60 分鐘 | T2 |
| T5 | 需求解析器 | agent/parser | 45 分鐘 | T1 |
| T6 | 方案推薦引擎 | agent/recommender | 60 分鐘 | T3, T4 |
| T7 | 預借執行器 | scraper/booking_submit | 45 分鐘 | T2 |
| T8 | AI 主代理編排 | agent/orchestrator | 90 分鐘 | T5, T6, T7 |
| T9 | Streamlit 前端介面 | ui/app | 60 分鐘 | T8 |
| T10 | 端到端測試與優化 | 全部 | 60 分鐘 | T9 |

# 3. 各任務詳細説明

## T1：專案初始化與資料模型

目標：建立專案目錄結構、安裝相依套件、定義核心資料模型。

驗證標準：

- 執行 pip install -r requirements.txt 無錯誤

- Classroom、BookingSlot、ScheduleOption 三個 Pydantic Model 可正常實例化

- pytest tests/test_models.py 全數通過

給 AI 的 Prompt：

「請建立一個 Python 專案 tis-agent，使用 Pydantic v2 定義以下資料模型：Classroom（欄位：room_id, name, capacity, room_type, floor, equipment）、BookingSlot（欄位：room_id, date, is_available, booked_by）、ScheduleOption（欄位：option_id, date_range, available_rooms, match_score）。room_type 使用 Enum（COMPUTER / GENERAL）。請同時建立 requirements.txt（包含 pydantic, requests, beautifulsoup4, langchain, streamlit）以及對應的 pytest 測試。」

## T2：TIS 登入模組

目標：實作 TIS 系統登入，取得已認證的 Session。

驗證標準：

- 登入成功後可存取需要認證的頁面（不會被導向登入頁）

- 登入失敗時拋出有意義的錯誤訊息

- 密碼不會出現在日誌中

給 AI 的 Prompt：

「請在 scraper/auth.py 實作 TISAuthManager 類別。使用 requests.Session() 保持 Cookie。功能包含：(1) login(username, password) 方法，送出 POST 到登入頁面，處理 CSRF Token；(2) is_authenticated() 方法，檢查 Session 是否有效；(3) 登入失敗自動重試最多 3 次；(4) 密碼從環境變數讀取，不得寫入日誌。請提供測試用的 mock。」

## T3：教室資訊爬取與快取

目標：爬取 TIS 教室基本資訊頁面，解析後存入 SQLite 快取。

驗證標準：

- 能用模擬 HTML 測試文件驗證解析正確性

- 快取在 24 小時內不重新爬取

- 解析失敗時保存原始 HTML 於 debug/ 目錄

給 AI 的 Prompt：

「請在 scraper/classroom_info.py 實作 ClassroomScraper 類別。它接受一個已認證的 requests.Session，爬取 TIS 教室基本資訊頁面，用 BeautifulSoup4 解析出所有教室的 room_id, name, capacity, room_type, floor, equipment。解析規則定義在 selectors.yaml 中。爬取結果存入 SQLite（cache/classrooms.db），帶有 fetched_at 時間戳，24 小時內直接讀取快取。解析失敗時將 HTML 存入 debug/ 目錄。請提供一個模擬的 sample_classroom.html 測試檔以及對應的 pytest。」

## T4：借用情況爬取

目標：查詢指定日期範圍內各教室的借用狀態，建構 BookingMatrix。

驗證標準：

- 能正確解析多頁查詢結果

- 產出的 BookingMatrix 能正確查詢「教室 X 在日期 Y 是否可用」

給 AI 的 Prompt：

「請在 scraper/booking_status.py 實作 BookingStatusScraper 類別。它接受已認證的 Session 與日期範圍（start_date, end_date），模擬在 TIS 「教室借用情況查詢」頁面選擇日期並送出查詢，解析結果表格建構 BookingMatrix（dict[str, dict[date, bool]]）。處理分頁（自動翻頁爬取所有資料）。請提供模擬 HTML 與 pytest。」

## T5：需求解析器

目標：用 LLM Function Calling 將自然語言轉換為結構化參數。

驗證標準：

- 輸入「找 5 月份連續 3 天、30 人的電腦教室」→ 正確輸出 CourseRequirement

- 缺少必填參數時返回追問提示

給 AI 的 Prompt：

「請在 agent/parser.py 實作 RequirementParser 類別。使用 LangChain 的 Tool/Function Calling 機制，定義一個 CourseRequirement Schema（欄位：course_name: Optional[str], estimated_participants: int, room_type: RoomType, date_range_start: date, date_range_end: date, consecutive_days: int, preferences: Optional[list[str]]）。當 LLM 無法從輸入中提取必填欄位時，返回一個 follow_up_question 字串。請提供 5 個中文測試用例。」

## T6：方案推薦引擎

目標：實作交叉比對演算法，產生排序後的可用方案。

驗證標準：

- 輸入 5 間教室、某月份的 BookingMatrix、需求「連續 3 天 30 人」→ 產出正確方案

- 方案依 match_score 降序排列

- 無可用方案時返回空列表並提示放寬條件

給 AI 的 Prompt：

「請在 agent/recommender.py 實作 ScheduleRecommender 類別。它接受 CourseRequirement、list[Classroom]、BookingMatrix，輸出 list[ScheduleOption]。演算步驟：(1) 篩選 capacity >= estimated_participants 且 room_type 符合的教室；(2) 在 date_range 內尋找所有連續 consecutive_days 天的日期組合；(3) 對每個日期組合列出所有天都可用的教室；(4) 計算 match_score = 1 - (capacity - participants) / capacity，取平均；(5) 依 match_score 降序排序。請提供完整 pytest，負測包含「無可用方案」情境。」

## T7：預借執行器

目標：模擬在 TIS 填寫教室借用登記表單並送出。

驗證標準：

- 模擬送出後能正確判斷成功 / 失敗

- 失敗時返回可讀的原因説明

給 AI 的 Prompt：

「請在 scraper/booking_submit.py 實作 BookingExecutor 類別。它接受已認證的 Session、要預借的 room_id、date、用途説明。執行流程：(1) GET 教室借用登記頁面取得表單欄位與 hidden fields；(2) 填入參數送出 POST；(3) 解析回傳頁面判斷成功或失敗。返回 BookingResult(success: bool, message: str, room_id: str, date: date)。請提供 mock 測試。」

## T8：AI 主代理編排

目標：用 LangGraph 建構狀態機，協調所有子模組的執行流程。

驗證標準：

- 能從 PARSE_INPUT 正確走到 REPORT

- FETCH_DATA 失敗時能重試或通知使用者

- EXECUTE_BOOKING 部分失敗時能建議替代方案

給 AI 的 Prompt：

「請在 agent/orchestrator.py 使用 LangGraph 建構一個狀態機。狀態包含：PARSE_INPUT, CONFIRM_PARAMS, FETCH_DATA, RECOMMEND, AWAIT_SELECTION, EXECUTE_BOOKING, REPORT。每個狀態對應一個 handler 函式，呼叫對應的子模組（parser, scraper, recommender, executor）。FETCH_DATA 失敗時重試最多 3 次後轉入 ERROR 狀態。EXECUTE_BOOKING 部分失敗時轉入 RECOMMEND 建議替代。請提供狀態轉移圖説明與測試。」

## T9：Streamlit 前端介面

目標：建立使用者友善的網頁介面。

驗證標準：

- 執行 streamlit run ui/app.py 能正常啟動

- 可輸入自然語言需求、查看方案、選擇教室、執行預借

- 介面全中文顯示

給 AI 的 Prompt：

「請在 ui/app.py 建立 Streamlit 介面。介面包含：(1) 標題「教室智慧排程系統」；(2) 文字輸入框讓使用者用自然語言輸入需求；(3) 「開始查詢」按鈕；(4) 需求確認區塊（顯示 AI 解析出的參數）；(5) 方案列表（用 st.dataframe 顯示）；(6) 教室選擇（用 st.selectbox）；(7) 「確認預借」按鈕；(8) 結果顯示區（用綠色 / 紅色標示成功 / 失敗）。全中文介面。」

## T10：端到端測試與優化

目標：完整流程測試、錯誤處理優化、效能調整。

驗證標準：

- 從輸入需求到預借完成的完整流程可正常執行

- 所有錯誤情境都有有意義的使用者提示

- 單次查詢在 60 秒內完成

給 AI 的 Prompt：

「請為整個 tis-agent 專案建立端到端測試。使用 pytest + mock 模擬完整流程：(1) 輸入自然語言需求 → 解析參數 → 爬取資料 → 產生方案 → 執行預借 → 回報結果。測試情境包含：正常流程、登入失敗、頁面解析失敗、預借被拒絕、Session 過期。另外請檢查所有模組的日誌輸出是否含有密碼等機密資訊。」

# 4. Vibe Coding 執行建議

## 4.1 建議使用工具

- AI 編輯器：Cursor / Claude Code / GitHub Copilot

- 版本控制：每完成一個任務就 git commit，方便復原

- 測試：每個任務完成後先跑 pytest 再進入下一個任務

## 4.2 執行注意事項

- 每個任務的 Prompt 可以直接貼給 AI，但建議先瀏覽前一個任務的程式碼確保 AI 知道現有結構

- 如果 AI 產生的程式碼有問題，可以貼上錯誤訊息讓 AI 修正

- T3 和 T4 需要真實的 TIS 頁面 HTML 來調整解析器，建議先手動儲存幾個頁面作為測試檔

- 預借功能（T7）建議先在測試環境驗證，避免在正式環境產生錯誤預借

## 4.3 預估總時數

全部 10 個任務預估總時間約 8–10 小時（含測試與除錯）。若純手動開發預估需 3–4 個工作天，Vibe Coding 可大幅縮短開發時間。